**Umowa Nr …………….**

zawarta w dniu .................................. pomiędzy:

**Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 8272234443**

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – Marcina Golanowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Strzelczyk,

**zwaną dalej „Zamawiającym”**

a

…………………………………………………

………………………………………………….

…………………………………………………

zwanym dalej „**Wykonawcą** ”

**§ 1**

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu azbestu i wyrobów zawierających azbest (płyty faliste azbestowo – cementowe) z obiektów budowlanych (mieszkalnych i gospodarczych) z nieruchomości należących do osób fizycznych zgodnie z adresami określonymi w wykazie będącym załącznikiem Nr 2 do umowy.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Demontaż płyt azbestowo - cementowych z pokryć dachowych, ich załadunek, transport oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych do demontażu, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zgodnie ze zgłoszeniami (wnioskami) właścicieli budynków została określona na około **1 183,00 m2 co stanowi 17,745 Mg**  – zastosowano przelicznik: 1m2 pokrycia azbestowego ~ 15 kg.

2) Odbiór wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt falistych azbestowo - cementowych. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest do odbioru, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zgodnie ze zgłoszeniami (wnioskami) właścicieli budynków została określona na około **14 146,50 m2 co stanowi 212 198,00 Mg** – zastosowano przelicznik: 1m2 pokrycia azbestowego ~ 15 kg.

3) Ważenie wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na każdej posesji po dokonaniu całkowitego demontażu na jednym obiekcie (dotyczy również przypadków obejmujących odbiór wyrobów zawierających azbest, bez demontażu). Okoliczność zważenia wyrobów i ich waga winny być potwierdzone podpisami przedstawiciela Wykonawcy, właściciela (posiadacza nieruchomości) i przedstawiciela Zamawiającego.

Ceny zostały ustalone na podstawie złożonego formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 2 do umowy.

Wyżej wymienione ilości są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie.

3. Integralną część umowy stanowi załącznik nr 3 zawierający adresy nieruchomości, na których należy dokonać demontażu i odbioru azbestu, ilości przeznaczone do demontażu oraz transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

4. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od podpisania umowy ustalić z właścicielami obiektów o których mowa w ust. 1 (w porozumieniu z Zamawiającym) harmonogram prac wskazujący konkretne terminy realizacji przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych obiektów określonych w ust. 1. Powyższy harmonogram prac należy dostarczyć Zamawiającemu.

5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania terminów demontażu lub odbioru wyrobów zawierających azbest zgodnie z ustalonym harmonogramem prac.

6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i opisem warunków zamówienia.

7. Azbest pochodzący z demontażu pokryć dachowych wykonawca obowiązany jest przewieźć na składowisko odpadów celem unieszkodliwienia.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej, ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy. Podstawą faktycznego rozliczenia będzie protokół odbioru podpisany przez właściciela nieruchomości oraz karty przekazania odpadów na składowisku odpadów.

9. Wykonawca przed rozpoczęciem prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest obowiązany jest do dokonania zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu w terminie 7 dni przed rozpoczęciem tych prac, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz .U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.). Potwierdzone kopie zgłoszeń wraz z potwierdzeniem nadania należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac.

**§ 2**

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy **do 15 września 2021 r.**

2. Zakończenie prac w każdym z budynków będzie udokumentowane:

1) pozytywnym, bezusterkowym protokołem odbioru robót podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, właściciela nieruchomości oraz Wykonawcę – po zakończeniu prac na danej posesji/budynku, potwierdzający ilość zdemontowanego pokrycia dachowego lub ilości wywiezionych z nieruchomości wyrobów zawierających azbest (w m2),

2) kartą przekazania odpadów potwierdzających, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest tj. wygenerowania potwierdzenia wykonania kart przekazania odpadów w systemie BDO.

3) oświadczeniem właściciela nieruchomości o zakończeniu prac i braku uwag,

4) oświadczeniem Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu

z azbestu.

**§ 3**

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie usługi wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej iloczynowi masy zdemontowanych i unieszkodliwionych lub odebranych i unieszkodliwionych płyt azbestowo cementowych określonej na podstawie protokołu odbioru potwierdzającego zakres wykonanego zamówienia oraz niżej wymienionych cen jednostkowych.
2. Cena za demontaż **1 Mg** płyt falistych azbestowo cementowych z pokryć dachowych, ich załadunek, transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych wynosi brutto **………… zł**

**(**słownie:…………………………………………………………………………………), w tym należny podatek VAT 8% tj………………………………………………………………………………………….

1. Cena za odbiór **1 Mg** płyt falistych azbestowo cementowych wraz z załadunkiem oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych wynosi

brutto **……….** zł

1. **(**słownie:…………………………………………………………………………………), w tym należny podatek VAT 8 % tj………………………………………………………………………………………..

2. Wykonawca oświadcza, że gwarantuje stałość cen jednostkowych, o których mowa **§ 3**

**ust. 1.**

3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązki niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

**§ 4**

1. Płatność będzie dokonywana w ciągu 14 dni od daty złożenia u Zamawiającego faktury VAT wystawionej po zakończeniu wykonywania zamówienia wraz z kompletem dokumentów określonych w § 2 ust. 2.

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w doręczonej fakturze VAT, termin zapłaty wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym Wykonawca usunie stwierdzone uchybienia.

**§ 5**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, z zaleceniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy, przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie realizacji zadania wykorzysta wyłącznie w celu dokonania zadania objętego niniejsza umową, a dane osobowe będzie chronić zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, str.1).

**§ 6**

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne Zamawiającemu w następujących wypadkach i wysokościach:

1) w wysokości 2300,00 zł brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub jeśli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający.

2) w wysokości 150,00 zł brutto, za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2.

3) w wysokości 150,00 zł brutto, za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad w stosunku do terminu ustalonego przez Zamawiającego.

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokości kary umownej.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego mu od Zamawiającego

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

**§ 7**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za profesjonalną, należytą realizację

przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiającemu, jeśli przedmiot zamówienia został zrealizowany wadliwie, przysługuje w szczególności prawo żądania od Wykonawcy:

1) bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie bez względu na wysokość związanych z tym kosztów;

2) obniżenia wynagrodzenia z tytułu wystąpienia wad.

**§ 8**

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować teren, na którym realizowany będzie

przedmiot zamówienia oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość wykonywania prac przez cały czas realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia właścicielowi nieruchomości oraz osobom trzecim.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody w mieniu i wobec osób trzecich

powstałych w związku z wykonywaniem zakresu niniejszej umowy.

**§ 9**

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający

może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez jakichkolwiek konsekwencji prawnych i finansowych wobec Wykonawcy.

**§ 10**

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

**§ 11**

1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy jest możliwa, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian uzasadniona jest którąkolwiek z poniższych okoliczności:

1) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa, w tym zmiany stawek podatku VAT,

2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:

1. wystąpienia okoliczności wynikających z „siły wyższej” (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze,) lub istotnie odbiegających od typowych (właściwych) dla danej pory roku i miesiąca warunków pogodowych. Wstrzymanie wykonywania usługi ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca lub zła organizacja wykonywania usługi nie uzasadniają zmiany terminu umowy.
2. w sytuacji, jeżeli z powodu warunków atmosferycznych wykonanie usługi mogłoby grozić powstaniem szkody,
3. zgłoszonej przez Zamawiającego potrzeby opóźnienia lub wstrzymania wykonywania usługi z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

**§ 12**

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

**§ 13**

Integralną częścią umowy jest opis przedmiotu zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

**§ 14**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY