Zadania z zakresu gospodarki odpadami w perspektywie do roku 2012 i 2016 dla gminy Klonowa

Tabela 10

| Lp. | Priorytet (zgodny z planem ochrony środowiska) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zadania | W / Ws / K | do 2012 | do 2016 | Szacunkowa wielkość nakładów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia | Źródła finansowania | Partnerzy |
| 1. | Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i ulegającymi biodegradacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. | Objęcie wszystkich gospodarstw domowych gm. Klonowa zorganizowanym odbieraniem odpadów komunalnych (do końca 2009 r.) | Ws/K | + | – | 10.000 zł. | Środki własne rolników | Gmina |
|  |  | 1.2. | Kreowanie lokalnych rynków wysokojakościowego kompostu uzyskiwanego z ulegających biodegradacji odpadów | K | + | + | Brak danych | Środki własne inwestorów | Gmina, powiat |
|  |  | 1.3. | Stworzenie systemu zbiórki odpadów z produkcji rolniczej i przetwórstwa żywności obejmującej przede wszystkim gospodarstwa i małe przedsiębiorstwa | K/Ws | + | + | Brak danych | Dofinansowanie w miarę posiadanych środków finansowych | Powiat |
|  |  | 1.4 | Finansowanie działań w zakresie wdrażania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | W/Ws | + | + | 10.000 zł | Środki własne gminy i inwestorów, w miarę posiadanych środków finansowych | Powiat |
|  |  | 1.5. | Upowszechnianie informacji o możliwościach i zasadach gospodarczego wykorzystywania odpadów z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego | W/Ws | + | + | 5.000 zł | Budżet gminy, w miarę posiadanych środków finansowych | Powiat |
|  |  | 1.6. | Edukacja na rzecz ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz ich segregacji „u źródła” | K | + | + | 1000 zł rocznie | Gmina, inni sponsorzy | Gmina, powiat |
|  |  | 1.7. | Propagowanie indywidualnego kompostowania odpadów organicznych powstających w gospodarstwach rolniczych | K | + | + | 1000 zł rocznie | Gmina, inni sponsorzy | Gmina, powiat |
| 2. | Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami wielkogabarytowymi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. | Organizacja systemu odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Utworzenie jednego punktu odbioru obwoźnego odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy (do końca 2009 r.) | W/Ws | + | – | 15000 zł | Środki własne gminy | Powiat |
| 3. | Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki wrakami samochodowymi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Informacja ekologiczna odnośnie lokalizacji punktów odbioru na terenie powiatu lub województwa | W/K | + | + | 500 zł rocznie | Środki własne gminy | Powiat |
| 4. | Zmniejszenie obciążenia środowiska odpadami innymi niż niebezpieczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | W przypadku ich pojawienia się w przyszłości analogicznie jak z wrakami samochodowymi | W/K | + | + | Brak danych |  |  |
| 5. | Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami budowlanymi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podstawianie kontenerów na odpady budowlane | W/K | + | + | Brak danych | Środki własne Gminy | Powiat |
| 6. | Wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki osadami ściekowymi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1. | Zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi (w tym poszerzenie zakresu monitoringu osadów) | K | + | + | Brak danych | Środki gminy, inwestorów, PFOŚiGW, w miarę posiadanych środków | Powiat |
|  |  | 6.2. | Udział w tworzeniu powiatowego systemu informacji o komunalnych osadach ściekowych i ich wykorzystaniu | K | + | – | 500 zł/rok | PFOŚiGW, WFOŚiGW, budżet gminy | Gmina, powiat, WFOŚiGW |
|  |  | 6.3. | Organizacja systemu kompostowania osadów ściekowych (lub współkompostowania z odpadami komunalnymi) przy lokalnych oczyszczalniach ścieków (do roku 2015) | W | + | – | Brak danych | Środki własne gminy i inwestorów | Powiat |
| 7. | Systemowe rozwiązania w gospodarce odpadami niebezpiecznymi powstającymi w sektorze komunalnym |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1 | Zorganizowanie wraz z odbiorcami licencjonowanymi selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych będących w odpadach komunalnych i biodegradowalnych przez rozprowadzenie różnokolorowych worków dla poszczególnych odpadów i ich odbiór od mieszkańców | W | + | + | 20000 zł/rok | Budżet gminy + odbiorcy |  |
|  |  | 7.2. | Edukacja poświęcona prawidłowemu postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi powstającymi w sektorze komunalnym | K/Ws | + | + | 700 zł/rok | Budżet gminy w miarę posiadanych środków | Gmina |
| 8. | Wdrożenie programu eliminacji azbestu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.1. | Udział w wojewódzkim i powiatowym programie likwidacji azbestu oraz uruchomienie programu gminy w tym zakresie | W/Ws | + | + | 5000 | Budżet gminy | Powiat |
| 9. | Współpraca z innymi gminami |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1. | Tworzenie celowych związków gmin w ramach VIII rejonu gospodarki odpadami., gdzie rolę zzo będzie pełnić instalacja w miejscowości Dylów gm. Pajęczno | Ws | + | + | 5000 zł/rok | Budżet gminy |  |